“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Actividad Asíncrona

Curso		: Diseño de Sistemas de Información

Docente		: Nehil Indalicio Muñoz Casildo

Integrantes	:

- Carlos Joyo Esteban Adrian 			18200233

- Palomino Martinez Luis Alberto 		18200173

- Chachi Meza Leonardo Juan Felix 	18200060

- Caycho Huamán Renzo Omar 		16200012

- Delgado Palomino Giussepe Andre 	16200118

- Yupanqui Candia Luz Milena   		21200001

# Índice

Project Chárter	4

1.	Nombre del proyecto	5

2.	Director de Proyecto / Nivel de autoridad	5

3.	Justificación	5

4.	Objetivo General	5

5.	Requerimientos / Descripción del producto final	6

6.	Recursos asignados	7

7.	Partes implicadas (Stakeholders)	7

8.	Estimación inicial de riesgos	8

9.	Estimación inicial de tiempo	8

10.	Estimación inicial de costes	8

11.	Requerimientos y responsables de aprobación	8

Calendario de Actividades	9

1.	Cronograma de Actividades por Roles	9

2.	Diagrama Gantt	10

Descripción del Problema	12

1.	Problema 1 – Gestión deficiente de productos	12

2.	Problema 2 – Mala organización de los productos	12

Atributos de Calidad	13

1.	Concurrencia	13

2.	Usabilidad	13

3.	Autenticación	14

4.	Desempeño	15

Estilo Arquitectónico	15

1.	Modelo – Modelo arquitectónico de Repositorio	15

2.	Diagrama de Relación Entre Entidades	16

Estrategia de Control	16

Project Chárter

## Nombre del proyecto

Strauss

Sistema de gestión de almacén

## Director de Proyecto / Nivel de autoridad

Augusto Hernández de los Ríos

- Total, autoridad para la gestión del proyecto, costes, manejo de los recursos para el desarrollo del proyecto, administración de tiempos dentro del proyecto y gestión de recursos humanos para el proyecto.

## Justificación

Nuestra compañía ha crecido un 50% en ventas en los últimos tres años. Debido a una situación coyuntural positiva y a la lista de proyectos en fase de oferta esperamos un crecimiento continuado al menos en los valores anteriores. Para ello, se ha aprobado un plan de contratación de personal que a su vez requiere de espacio adicional para alocar a los nuevos recursos. Por ello se ha acordado la construcción de un nuevo edificio de oficinas.

## Objetivo General

Construcción de un sistema de gestión de almacén que gestione los productos de la empresa según el alcance, costes y plazo definidos para el proyecto.

## Requerimientos / Descripción del producto final

- El sistema deberá permitir al jefe o asistente registrar de forma efectiva los productos que ingresa al almacén.

- El sistema deberá permitir al jefe o asistente mantener actualizado la totalidad de los productos que están en el almacén.

- El sistema deberá permitir al jefe o asistente visualizar todos los objetos del almacén.

- El sistema deberá permitir al jefe crear una nueva área en el almacén si es necesario.

- El sistema deberá permitir al jefe modificar parámetros de cada área para que se mantenga actualizado.

- El sistema deberá permitir al jefe visualizar las áreas que existen en el almacén.

- El sistema deberá permitir al jefe registrar de forma efectiva un Personal nuevo en el almacén.

- El sistema deberá permitir al jefe verificar la autenticidad del Personal.

- El sistema deberá permitir al jefe modificar los datos del Personal.

- El sistema deberá permitir al jefe visualizar información de todos los Personal.

- El sistema deberá permitir al jefe o asistente consultar los productos requeridos por atributo asignado en el almacén.

- El sistema deberá permitir al jefe o asistente consultar las áreas que tiene el almacén.

- El sistema deberá permitir al jefe o asistente consultar los usuarios que manejan el almacén.

- El sistema deberá permitir al jefe o asistente registrar de forma efectiva las compras que se han realizado.

- El sistema deberá permitir al jefe o asistente actualizar los campos de las compras almacén si es necesario.

- El sistema deberá permitir al jefe o asistente visualizar todas las compras que se ha realizado.

## Recursos asignados

Para la planificación inicial:

- Un ingeniero de sistemas al 50% durante tres meses

- Ingeniero software al 75% durante dos meses

- Técnicos en información al 30% durante dos meses

El resto de los recursos necesarios para la planificación en detalle y la construcción del sistema deberán ser subcontratados. En caso de ser totalmente necesario, se deberán requerir recursos adicionales a través del jefe de desarrollo.

## Partes implicadas (Stakeholders)

- Los gerentes y los enlaces de la empresa toman las decisiones finales sobre el cronograma, el presupuesto y el alcance. Son los autorizados para agregar tiempo o recortar funciones.

- Los gerentes de proyecto dan forma al proceso de desarrollo. Realizan un seguimiento de todas las partes móviles para maximizar la eficiencia y sirven como punto de contacto para otras partes interesadas. Su interés principal es crear un producto sólido y dejar felices a los clientes.

- Los desarrolladores crean el software basándose en los comentarios de otras partes interesadas, pero también son partes interesadas por derecho propio. Tienen la experiencia tecnológica necesaria para asesorar a los ejecutivos sobre qué características son factibles y cuánto tiempo tomaría construirlas.

- Socios se refiere aquí a grupos externos involucrados en el proceso de desarrollo real. Pueden ser propietarios de herramientas de terceros o socios comerciales de un cliente que necesitan garantizar la compatibilidad con sus sistemas.

- Empleados, refiere a las personas que usaran el sistema de almacenamiento en el día.

## Estimación inicial de riesgos

El mayor riesgo es un retraso en la construcción del edificio que implique retrasar la contratación de empleados o ubicar a los nuevos en el poco espacio disponible de manera preliminar, generando insatisfacción en el personal.

Los riesgos implicados en la construcción del sistema de almacén se constituyen en:

- Mala estimación de tiempos, esto causaría retrasos no concebidos.

- Insuficiente administración de los riesgos.

- Escatimar en el control de calidad, el aseguramiento de la calidad es una etapa primordial en el proyecto, pues en esta etapa se permite validar todos los puntos de quiebre y cruciales en la operación de un negocio dado y hacia el cual está encaminado el sistema de almacén.

- Confiar demasiado en tecnologías-herramientas no exploradas previamente.

- Motivación débil.

- Añadir más personal a un proyecto atrasado.

## Estimación inicial de tiempo

Finalización: El sistema debe estar implementado y funcional con todos los productos ingresados para su uso convencional.

Fecha de finalización: 05 de agosto del 2021.

## Estimación inicial de costes

El presupuesto total para el diseño, construcción y control de calidad son s/30,000 soles.

## Requerimientos y responsables de aprobación

- Aprobación del diseño preliminar: CEO

- Aceptación final del sistema: CEO

- Aceptación de cambios en plazos y/o costes adicionales: Jefe de Operaciones Nacionales

Calendario de Actividades

## Cronograma de Actividades por Roles

Elaboración: Plataforma Canva

## Diagrama Gantt

Elaboración: Plataforma Smartsheet

Descripción del Problema

## Problema 1 – Gestión deficiente de productos

Descripción del problema

Cuando se compra un lote de productos estos van a ser almacenados sin tomarse en cuenta los que ya se encuentran en el almacén ni la capacidad de almacenamiento de este.

Justificación

Al no tener en cuenta los productos que se tienen en el almacén se puede comprar demasiado o poco de un producto, en el caso de comprar mucho se podrían tener problemas en la capacidad de almacenamiento o arriesgarse a que estos se malogren, o de ser el caso de que se tenga poco se podría quedar mal, ya que no se podría dar abasto a los pedidos realizados

Objetivos

- Definir un límite de compra de productos según la capacidad de almacenamiento para no mantener tales productos por largo tiempo.

- Disminuir la cantidad de dinero dormido y de pérdidas.

## Problema 2 – Mala organización de los productos

Descripción del problema

Después de que el almacén recibe los productos, estos pasan a ser almacenados en un área general.

Justificación

Al no realizarse alguna clasificación o dividir el almacén en sectores donde se coloquen según su tipo estos son colocados en un espacio general por lo que al momento de su búsqueda y extracción se tiene problemas para saber dónde se encuentran los productos o si es que todavía existe Stock del producto en cuestión.

Objetivos

- Una mejora en la organización de los productos para su fácil localización

- Una disminución del tiempo de extracción de los productos ya que se conoce su localización

Atributos de Calidad

## Concurrencia

Descripción: Cuando múltiples usuarios retiren simultáneamente productos del almacén, éste deberá otorgarles los productos y actualizar el stock de estos a medida que son solicitados y si en caso las existencias disponibles no cubren las cantidades solicitadas en los pedidos, se les deberá notificar que el producto no cumple con stock y se le dará un código de pedido pendiente

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Origen del estímulo | Empleados |
| Estímulo | Retiro de productos del almacén |
| Ambiente | Cuando múltiples asistentes solicitan las unidades restantes de un determinado producto. |
| Componentes | El sistema |
| Respuesta | El sistema de almacén hará el otorgamiento de dichos productos al asistente que los solicitó primero o el de mayor relevancia. |
| Medida de la respuesta | Las notificaciones mencionando que el producto solicitado ya no está disponible. y se le dará un código de pedido pendiente |

## Usabilidad

Descripción: Cuando los empleados ingresan al sistema para registrar o retirar productos la interfaz debe estar claramente definida y fácil de entender para poder colocar los datos sin cometer errores. Para llegar a guardar o retirar productos se deberá realizar solo 3 clics a botones.

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Origen del estímulo | Empleados |
| Estímulo | Registrar o retirar productos |
| Ambiente | Los momentos en los que se deber registrar o retirar productos |
| Componentes | El sistema |
| Respuesta | Experiencia amigable e interfaz fácil de entender |
| Medida de la respuesta | Para llegar a guardar o retirar productos se deberá realizar solo 3 clics a botones. |

## Autenticación

Descripción: Cuando un usuario desee acceder al sistema se deberá probar que pertenece al sistema de almacenamiento. Cada usuario del sistema debe tener su propio usuario y contraseña.

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Origen del estímulo | Empleados |
| Estímulo | Acceso al sistema |
| Ambiente | Cada vez que se desea acceder al sistema |
| Componentes | El sistema |
| Respuesta | El sistema verifica si el empleado, el usuario y contraseña ingresados se encuentran registrados |
| Medida de la respuesta | Número de usuarios con códigos |

## Desempeño

Descripción: Cuando en el sistema se estén realizando múltiples compras y ventas al mismo tiempo, y la carga de información se vaya incrementando, la aplicación se tardará como máximo 20 segundos en mostrar los pedidos realizados.

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Origen del estímulo | Empleados |
| Estímulo | realizando múltiples compras y ventas al mismo tiempo |
| Ambiente | Momentos de sobrecarga de datos de información |
| Componentes | Pedidos y ventas |
| Respuesta | Deben hacerse visibles para el empleado |
| Medida de la respuesta | máximo 20 segundos de demora en responder |

# Estilo Arquitectónico

## Modelo – Modelo arquitectónico de Repositorio

Justificación:

Debido a que se está trabajando sobre un sistema de almacenamiento, ya que, todo sistema que interfiera o cambie en el repositorio principal del almacenamiento se debe ver reflejado en el resto de los organismos.

## Diagrama de Relación Entre Entidades

Elaboración: Plataforma Lucidchart

# Estrategia de Control

Tipo de control:

Control centralizado

Modelo:

Modelo de llamada de retorno.

Justificación:

Se tienen los eventos de registro de productos, compras, salida de productos, nuevas categorías y vista de empleados. estos a su vez poseen otros eventos dentro de sí, en un tono jerárquico para acceder a estos eventos específicos se hacen desde los más generales, es por eso que se planea usar el modelo de llamada de retorno